## Slide 1
Let’s Go To Discovery!
Сергей Шиманский, Минск
14 Октября 2017г

## Slide 2
ОБО МНЕ
Business Analysis Team Leader в компании EPAM, г. Минск.
Работаю бизнес-аналитиком с 2004г.
СЕРГЕЙ ШИМАНСКИЙ
https://www.linkedin.com/in/sergey-shimansky-minsk/
Sergey.Shimansky@gmail.com

## Slide 3
ПЛАН ДОКЛАДА
Проведение
4
Что такое DISCOVERY?
1
Основные этапы
2
Подготовка
3
Обработка результатов
5
Передача результатов проектной команде
6

## Slide 4: 1. ЧТО ТАКОЕ DISCOVERY?

## Slide 5
ЧТО ТАКОЕ DISCOVERY?
Понять и зафиксировать:
Заинтересованные лица
Цели проекта
Объем проекта
Проектную методологию
Предпроектное обследование – предварительное исследование для уточнения целей и задач, состава и объемов работ при последующем проектировании.

## Slide 6
Scope & Vision
Project Backlog, Sprint #1 Backlog
Architecture Document
Prototype
Project plan
RFP
Discovery contract
Existing documentation
Questionnaire
МЕСТО DISCOVERY В ПРОЕКТЕ
Presale
Discovery
Delivery
Hypercare

## Slide 7: 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

## Slide 8
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
Подготовка
Проведение
Обработка
Передача
1 неделя
2-4 недели
2 недели
1-2 недели
~ 2 месяца

## Slide 9: 3. ПОДГОТОВКА

## Slide 10
ПОДГОТОВКА
Узнать все о проекте
Узнать все о клиенте
Команда Discovery
План встреч!
Презентации
Логистика
Предварительное обсуждение всего
Помощь со стороны клиента

## Slide 11
СОБРАТЬ ИНФОРМАЦЮ О ПРОЕКТЕ И КЛИНТЕ
Delivery Manager
Account Manager
Presales Team
Is SOW signed?
Questionnaire

## Slide 12
КОМАНДА
Consultant
UX / Service Design
Solution Architect
Business Analyst
Delivery Manager
Account Manager

## Slide 13
ПЛАН ВСТРЕЧ

## Slide 14
МАТЕРИАЛЫ
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD

## Slide 15
ЛОГИСТИКА
Виза
Билеты
Аренда автомобиля, В/У
Проживание
Командировочные
Сопроводительные документы
Кабели, разъемы, переходники!

## Slide 16
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И ПОМОЩЬ

## Slide 17: 4. проведение

## Slide 18
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
Приходите заранее
Проверьте аппаратуру
Ведите, вы - главный
Дайте говорить другим
Записывайте!

## Slide 19
НЕКОТОРЫЕ ПЕРСОНАЖИ
Самый умный
Скептик
Зашел послушать

## Slide 20: 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

## Slide 21
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Scope & Vision Document
Project Backlog, Sprint #1 Backlog
Statement Of Work
Architecture Design Document
High-Fidelity Prototype (optional)
Project plan
Project infrastructure setup, incl. JIRA/Confluence

## Slide 22: 6. ПЕРЕДАЧА ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ

## Slide 23
ПЕРЕДАЧА ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ
Kick-off
Рассказать предысторию
Дать контекст, кто пользователи
Поддержка ~ 25%

## Slide 24
ВЫВОДЫ
4
1
2
3
5

## Slide 25
СПАСИБО!